《项目决算前成本细则》意见反馈表

信息反馈人：                       反馈时间：    年   月   日

| 对哪条有意见与想法 | 主 要 内 容 | 备 注 | 应对办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第五条 第六条 | 主要是材料方面需根据实际情况使用（例子）盱眙这次木方拼接实际到用是一次性使，这个比例怎么算 | 管岳洲反馈 | 量很小，对总体造价 |
|  | 机械大型机械项目之间调拨一定要维修好放可调拨（建议）也是一种成本 | 管岳洲反馈 | 机械调拨要求有规定 |
|  | 列电箱一娄调移一定要有使用，如合肥调拨的电箱几乎 全是坏的，不能使用，这样情况如何算 | 管岳洲反馈 | 按实际情况作一个调拨，由材料部门 |
| 财务测算 | 对我们来说很不能理解，管了也不懂，项目服从公司统一意见执行 | 管岳洲反馈 |  |
| 第4条 ② | 内部管理费1.5%-3%之间。 取费基数为总造价还是利润。 总包管理费应确定一个幅度标准。 | 樊发冲反馈 | 总价 |
| 第4条 ④ | 审计费用确定一个标准或采取实报实销。 | 樊发冲反馈 |  |
| 第4条 ⑥ | 坏账准备，应按各项目实际情况确定，不一定每个项目都会发生。 | 樊发冲反馈 | 财务核算问题，每一个项目平衡，不一定一个项目做坏账 |
| 第5条 ②、④ | 木方残值价定了偏低一些。一级电箱（完好）的残值也偏低了一些，我认为50%-70%。 | 樊发冲反馈 | 残值是低进低出，总体平衡 |
| 第5条 ⑤ | 项目小型机械设备是合计3000元还是每件3000元，如每件3000元以内归公司，量较大，望大家研究一下。 | 樊发冲反馈 |  |
| 第5条 ⑥ | 我个人认为按折旧分担，比较合理。 | 樊发冲反馈 | 使用的保养问题，情况复杂 |
| 第6条 ② | 完整的跳板定价较低，我认为不能低于拼接完整的木方。 | 樊发冲反馈 |  |
| 第6条 ⑥ | 钢筋的价格定的较低，我个人认为定在80%-90%较合理（中澳生态城有过例子） | 樊发冲反馈 | 出高价，风险公司要承担 |
| 樊发冲个人看法：决算前成本预算第1、2、3、5、6、7都比较合理，第4条比较繁琐，且工作量较大，是否研究一下按总价百分比提取就行了。 |  |  |  |
| 第三条② | 项目部之间材料调拨应建立统一台账，项目和公司财务需要连接，确保无遗漏 | 吴兵 反馈 |  |
| 第四条③ | 利息部分：应根据甲方合同而定，如果大合同节点、付款比列不能达到一定的基数，肯定无法确保资金运转，需要公司支持。而不同工程的项目之间肯定存在差异。成本相应出现偏差 | 吴兵 反馈 |  |
| 第四条⑥ | 坏账准备：如提取工程总价的5%，那么工程净利润还有没有 | 吴兵 反馈 | 外调 |
| 第六条 | 项目之间物资调拨也需根据实际情况而定，如该项目部近期有即将开工的工程，基本上物资不应调拨，优先该项目部使用，（大型机械除外），该项目部如近期或很长一段时间无工程应无条件服从调拨 | 吴兵 反馈 |  |
| 第四条企业发展基金 | 按净利润的5~10%，应在5~10%之间设置个界定区间值 | 孟凡海反馈 |  |
| 第五条临设部分 | 工人用床、板应在回收或者项目调拨范围，因价格低但量比较大 | 孟凡海反馈 |  |
| 第五第六条间 | 同等材料 ，同等品质，回收和调拨残值相差太大 | 孟凡海反馈 |  |
| 第七条①款 | 材料在统计过程中，对于材料的规格和单位要细化到吨、m3、m2、m、个，而不能笼统的为车、捆或袋等无法计量计价的单位 | 孟凡海反馈 |  |
| ① | 拼接完整的木方，按市场价40%~50%差不多 | 管连新反馈 |  |
| ② | 电缆完好的按原价70%~80%，电缆本身就20% | 管连新反馈 |  |
| ③ | 一级品二级箱，按原价60%~70% | 管连新反馈 |  |
| ④ | 项目失窃物资必须按成本比例与项目效益奖挂钩 | 管连新反馈 |  |
| ⑤ | 项目招待费相关规定还不太完善 | 管连新反 馈 |  |
| 讨论稿第二条 | 决算前成本时间应提前开始，初验条件成熟时间 | 蒋 辉反 馈 |  |
| 第⑶条 | 初验前分包结算必须完成，材料预结必须完成 | 蒋 辉反 馈 |  |
| 第⑶条 | 材料往来内部数据必须正确 | 蒋 辉反 馈 |  |
| 第六条 | 内部调拨计算应按折旧率减少百分比 | 蒋 辉反 馈 |  |
| 第六条 | 租赁大型机械必须手续完备，数据齐全，折旧 | 蒋 辉反 馈 |  |

第    页，共    页

注：1、若本表不够填写，可另行增加；

2、本意见反馈表意见反馈截止日期为2012年11月20日；